第七次例会

时间：2015/10/14 18：00——18:30

地点：机房

参与人员： 何永俊、邓逸鹏、黄迪璇

例会内容：

1、关于需求阶段的总结和结束：

主要反映两个问题：一是deadline问题，部分组员不能完成小组内定的deadline，希望在接下来的阶段有所改进；二是关于各司其职问题，希望在下一阶段组员能够认清自己所在身份的工作，务必认真完成

2、软件体系结构阶段的开始

邓逸鹏担任该阶段负责人；

黄迪璇为文档编写人员；

何永俊为质量保障人员；

许玥琪为首席设计师。